# 개발일지 9.16

* 상담센터

상담센터 한페이지글 14개로 수정, 기존 글쓰기 버튼 페이지네이션과 동일선상에 있어서 페이지네이션이 중앙정렬이 안되어서

글쓰기 버튼이 페이지네이션 아래 로우에 위치하도록 수정

* 카드발급

카드발급 구현완료 - 개인정보 수집 및 이용동의 문구 수정해야함

* 대출

대출 구현완료 - 백엔드에서 대출한도를 모두 5백만원으로 설정해놓음 프로토타입에 대출금액 입력란에 1천만원 버튼이 있는데도 이렇게 한 이유를 모르겠음 일단 백엔드에 맞춰서 1천만원입력버튼 없애고 한도인 5백만원 넘게입력하면

프론트에서 에러메시지 출력하게 해놓음

근데 대출타입당 한번씩만 대출이 되게하거나

아니면 한대출타입당 최대한도가 5백만원이여야하는거 아닌지? 현재 대출 1회 한도만 5백만원이고 무제한으로 가능한데 그냥 이대로 하는지?

* 마이페이지

마이페이지 - 구현완료

* 카드목록

카드목록 자세히보기 구현완료 - 네모박스에 카드이미지 집어넣고 그 위에다 번호 넣어야할듯

* 대출목록

대출목록 자세히보기 구현완료 - 기존 금리, 대출금액 순서였는데 금리와 대출금액이 다른 url통신이라 map으로 한꺼번에 불러올 수가 없어서 금리를 빼고 대출금액, 만료날짜로 변경함 어떻게할지 논의해봐야할듯 마찬가지로 네모박스에 뭐채워넣을지 정해서 넣어야함

* 금융상품

좌측리스트와 메인페이지 모두에 금융상품메뉴가 있는데 이거 어떻게 처리해야할지?

좌측리스트 중간에 상담센터와 맨아래 고객센터 원래 똑같은건지?

구현해야할 것

조회

이체

빠른거래내역

인증센터(otp발급하고 보여주는 페이지?)

메인페이지 로그인전, 후 카드부분

메인페이지 슬릭슬라이드 상세페이지

메인페이지 새소식 상세페이지

각 게시판들 상세페이지(새소식, 보안공지, 진행중인이벤트, 종료된이벤트, 당첨자발표)

카드 자세히보기 네모박스 부분

대출 자세히보기 네모박스 부분

카드발급 개인정보 수집 및 이용동의 문구수정

사고신고 문구작성

푸터 하단에 공백있는 페이지들 모두 찾아서 css 수정해줘야될듯